SRM 项目第 4 周 Review 架构决议与文档治理闭环报告

校正版（基于 2026-10-13 10:23 磁盘实测）｜编制：SRM 架构组 lead（架构师兼技术总监）｜密级：内部评审

| 文档名称 | SRM 项目第 4 周 Review 架构决议与文档治理闭环报告 |
| --- | --- |
| 版本 / 状态 | V1.0 校正版 · 待评审组确认 |
| 编写日期 | 2026-10-13（时间均为本机 date 实测） |
| 代码基线 | 分支 MVP-W4，HEAD 5864702「规则修复，底座调整」 |
| 契约 SSOT | docs/api-spec.md + srm-backend/src/main/resources/schema.sql（2026-10-13 10:00 起逻辑冻结） |
| 编制原则 | 零源码改动；所有数字为命令实跑结果，非转述估计 |

# 一、当前工程基线与质量门禁状态（实跑数据）

| 核验项 | 实测结果 | 命令 / 依据 |
| --- | --- | --- |
| 后端单元/集成测试 | 139 用例全绿（Failures 0 / Errors 0 / Skipped 0） | ./mvnw -o test → BUILD SUCCESS |
| JaCoCo 行覆盖 | 99.50%（396/398） | target/site/jacoco/jacoco.csv 汇总 |
| JaCoCo 分支覆盖 | 100.00%（84/84） | 同上 |
| 门禁判定 | 行/分支均 ≥85% 阈值 → PASSED | .qoder/rules.md 质量门禁铁律 |
| 绩效算分引擎（原卡1） | 已撤销：calculator 与 dto/performance 目录不存在 | ls / find -newermt 2026-10-13 *.java = 0 |
| 撤销健库性 | 无残留引用、无编译断裂 | ./mvnw -q -o test-compile exit=0 + 全库 grep 零命中 |
| 审计枚举 | EntityType 5 值（含 SUPPLIER_QUALIFICATION）；AuditAction 11 值 | audit/EntityType.java、audit/AuditAction.java 实读 |
| 资质域留痕用例 | SupplierQualificationAuditRecordTest（2 用例）已落 | 昨日底座成果，锁定落库值=枚举 name() |
| 工作区未提交 | schema.sql（DDL④ 一行）、api-spec.md（含 mode 补入）、若干留痕 | git status / git diff --stat |

说明：本轮 lead 未修改任何源码；为取真数执行了 mvn 测试，仅产生 target/ 构建产物。

# 二、架构审视与裁决

## 裁决 1：契约层已 100% 承载 SRS V1.6 三项增量

需求规格说明书 V1.6 相对 V1.5 的实质增量收敛为三项：①资质过期详情页标红 + 业务员补传 → 审核员通过 → 自动解除预警（停用须走申请，审计员不得绕过流程直接改状态）；②日志查看范围（Staff 仅本人草稿/待修改 + 全部正式合作及之后档案）；③零业务免考算分。三项均已由 api-spec.md 承载，backend-interface-design.md §reviewQualification 定义闭环流程，无契约缺口，本轮不改契约。

## 裁决 2：绩效 Response mode 缺口已闭合（用户 2026-10-13 拍板方案 a）

api-spec §4.2 PerformanceEvaluationResponse 于 period_end 与 fact_record 之间补入 mode: manual | mock（只读回显，对应 DB 列 mode DEFAULT manual；前端只读、任何写接口不接受本字段）。Response 现为 16 字段。此前"17 字段含 mode"为记忆混淆口误、"15 字段无 mode"为真实缺口，现均已闭合，卡 D 派发前置条件解除。

## 裁决 3：零业务免考采用双维度对称口径，复用单一 quality_exempt 标识

契约在 TDD 仅有 Q 分支的基础上，把同一规则对称扩展到交付维度：total_batches = 0 时 D 计 100 分，复用同一 quality_exempt = true，不拆分 delivery_exempt（MVP 不加列），同时封住 delayed_batches / total_batches 的除零未定义缺口。该口径与需求书语义兼容，维持不变；文档层回写义务见第五节修订点四。

## 裁决 4：状态变更不提供任何旁路接口

NORMAL ⇄ SUSPENDED、NORMAL/SUSPENDED → ELIMINATED 只能通过第 3 节 LifecycleRequest 两步流程流转；系统不暴露直接 PATCH supplier.status 的接口，AUDITOR 仅对申请做裁决。旧 SRS"审计员可手动变更为停用"的上游矛盾已于 2026-10-11 由 V1.6 升版消除，现行三处同轨。

# 三、核心风险与死角排查

| # | 风险 / 死角 | 严重度 | 实况依据与处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 规则 C 越权敞口：audit_log.supplier_id 列已在 DDL，但 AuditLog 实体无 supplierId、record() 不写、list() 无角色过滤，STAFF 当前可见全量日志 | 高（验收硬条款） | acceptance §4.4 + api-spec §0 规则 C；由卡 B 关闭，须真实越权集成测试 |
| R2 | 基线数字失真：本会话曾两度引用"214 用例/卡1 PASSED"作为覆盖率证据，该成果已随 10:05 派遣取消被撤销 | 高（已自愈） | 已在留痕 10:08/10:20 节正式作废；本报告以 139/99.50%/100% 为唯一对外口径 |
| R3 | 逻辑冻结缺可回滚锚点：api-spec.md 与 schema.sql 仍为工作区未提交状态 | 中 | 建议提交一次基线 commit；git commit 须用户明示，lead 不擅自动作 |
| R4 | 存量库与幂等 DDL 错配：schema.sql 全用 CREATE TABLE IF NOT EXISTS，若 vendor_db 建表早于 DDL①②④ 增补，则真库缺列，H2 单测全绿仍可能在真库翻车 | 中 | 卡 A/B 开工前置：核列，必要时 ALTER TABLE audit_log ADD COLUMN supplier_id BIGINT NULL + ADD KEY idx_supplier_id |
| R5 | V1.6 三项增量的 Service 层实现为零：dto/lifecycle、dto/qualification、dto/supplier 目录空 | 高 | 卡 A 承载；绩效全链由卡 D 承载 |
| R6 | status / grade 无 DB 枚举约束，生成列防重依赖码值拼写 | 中 | 卡 D 实现时须常量化，禁止散落字符串 |
| R7 | SUPPLIER_QUALIFICATION 日志的 entity_id 是资质 ID 而非供应商 ID，按供应商 ID 聚合查留痕暂不命中 | 低（已如实声明） | 契约 §5 已声明边界；需新增 supplier_id 查询参数，属后续批次能力 |

# 四、任务卡派发台账（当前状态：全部已批准、未派发）

## 卡 A（后端最高优）：供应商生命周期 + 资质审核闭环 Service

业务载体：V1.6 增量①主体。契约依据 api-spec §2、backend-interface-design L203/L207/L235。

• SupplierStateMachine 六态合法迁移校验，禁止跳状态，不提供直改 status 的旁路接口；

• submit() 强校验"至少一份未过期营业执照"，缺则 40001；

• audit 同事务连带批量批复 PENDING 资质（APPROVE→APPROVED / REJECT→REJECTED），连带留痕归 SUPPLIER 域，不另落第二笔；

• PUT /qualifications/{id}/review 仅服务 NORMAL 存续期补传件：新资质 APPROVED + 同 supplier_id 与 doc_type 旧资质自动退位（置 REJECTED 不物理删）+ 同事务重算 risk_warning；REJECT 时旧资质保持生效位、供应商状态不变；空 comment → 40001；version 不匹配 → 40901；

• 规则 A/B 查询隔离：DRAFT/RETURNED 强制 created_by = 本人（详情越权 40302）；NORMAL/SUSPENDED/ELIMINATED 公有只读；ADMIN 不受规则 A 限制但写一律 40301；

• 建档八条校验与 tax_no 唯一（格式 40001 先行、唯一 40902 在后）；逻辑删除仅本人 DRAFT。

关联影响：天然带出 supplier_id 在审计日志中的写入点，为卡 B 铺路。前置：R4 存量库核列。

## 卡 B（与卡 A 同批或紧随）：规则 C 行级权限隔离落地（口径已修正）

• AuditLog 实体补 supplierId 字段（注意：表列与索引已在 schema.sql 落地，本卡不含 DDL）；

• 各写入点（准入审核 / 绩效复核 / 生命周期决策 / 资质审批）的 record() 强制透传 supplier_id；

• list() 注入 STAFF 过滤：operator_id = 当前用户 OR supplier_id IN (SELECT id FROM supplier WHERE created_by = 当前用户)；AUDITOR/ADMIN 全量；

• 复用 CurrentUserProvider.require() 与 RoleGuard 三方法，不引入部门树/数据权限组等多维模型；

• 测试要求：必须编写真实越权集成测试并跑绿（沿用 AuthSecurityIntegrationTest 模式，STAFF-A 查不到 STAFF-B 名下留痕），拒绝仅做 SQL 字符串拼接断言。

## 卡 C（卡 A/B 之后）：前端交互落地

• 供应商详情页：已过期资质标红高亮（纯由 expiry_date 计算派生，无独立开关字段）+ 资质补传入口；

• 日志页对接规则 C 的后端行级过滤结果；

• 注：审核员日志页"四实体 entity_type 排除 USER 域撞号"已落地，本卡不含该项。

## 卡 D（新增）：绩效算分引擎重开（原卡 1 已撤销，前置 mode 缺口已闭合）

• 严格 TDD：Calculator 纯函数测试先行 → 适配器（manual/mock）→ CRUD 链 → 页面；

• 五维权重 Q30/D25/P20/S15/C10；评级 A≥90 / 80≤B<90 / 70≤C<80 / D<70（90/80/70 三边界必测）；

• 双免考：qc_total_batches=0 → Q=100；total_batches=0 → D=100；复用单一 quality_exempt；

• 资质过期 → 合规 C=0 → risk_warning=true；C/D 级亦触发预警但绝不自动变更供应商状态；

• mode=mock 时前端传入的 fact_record 被服务端忽略而非报错；Controller 从 Map<String, PerformanceMetricProvider> 取 bean，禁止 if/else 判模式。

# 五、文档治理决策与修订明细清单（原件只读，仅向需求方/PO 提报）

实测校正前提：TDD.docx 当前版本为 V1.4（非 V1.5）；需求书封面栏实标 V1.5 而修订记录末行已为 V1.6/2026-10-11。以下版本基已按实测更正。

| # | 目标文档 | 修改位置 | 修订内容（文字稿） |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求规格说明书 | 封面"版 本 号"栏 | V1.5 → 提级为 V1.6，与版本修订记录末行（2026-10-11 V1.6）对齐，消除跨文档版本歧义 |
| M2 | TDD.docx | 封面 + 版本修订记录表 | V1.4 → 升版 V1.5，修订内容记"补齐 D 维度对称免考条款；对齐 PRD V1.6" |
| M3 | TDD.docx | 第 1 节引言句 | 现文"本TDD基于PRD V1.5（供应商管理系统需求规格说明书-补充非MVP V1.4_20260920待评审）"→ 更正为"PRD V1.6（…V1.6_20261011 待评审）" |
| M4 | TDD.docx | 第 7/8 节 绩效计算规则与算分引擎 | 在现有"质量得分 Q … qc_total_batches = 0 …免考"注记之后对称补充：（注：若当期交付总批次 total_batches = 0，即当期无交付业务发生，则对称触发零业务免考机制，交付得分 D 直接计为 100 分，并复用同一 quality_exempt = true 标识（不新增 delivery_exempt 字段），以封闭 delayed_batches / total_batches 的除零未定义缺口，避免无业务期间的虚假扣分。依据 20261011 用户裁决，与《API 契约》§4.1 同轨。） |
| M5 | 需求规格说明书 | 第 5.1 节「停用」定义（可选） | 补"停用与恢复均须经业务员提交申请、审计员裁决"，与第 4 节资质控制机制及契约第 3 节完全同轨（属表述严谨性提升，非矛盾修正） |

执行边界：docs 下 .docx 原件为只读契约基线，lead 不用脚本改写包内 XML，不代为落笔；上述修订由项目负责人转呈需求方后由其本人执行。

# 六、契约细则对齐清单（20 条，SSOT：api-spec.md + schema.sql）

| # | 契约细则 | 实况（实测） | 归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 状态机六态与合法迁移；不提供直改 supplier.status 的旁路接口 | 未实现；dto/lifecycle 空 | 卡 A |
| A2 | 建档八条校验（name/contact_name 2~64、tax_no GB32100、手机 11 位、expiry>effective），前后端正则逐字同源，统一 40001 | 未实现 | 卡 A |
| A3 | tax_no 全局唯一：生成列 tax_no_active + 唯一索引；40001 先行、40902 在后 | DDL 已落；代码未实现 | 卡 A |
| A4 | submit 需至少一份未过期营业执照，否则 40001 | 未实现 | 卡 A |
| A5 | audit 同事务连带批量批复 PENDING 资质；连带留痕归 SUPPLIER 域 | 未实现 | 卡 A |
| A6 | qualifications/{id}/review 仅服务存续期补传件；三字段 action/review_comment/version；旧资质退位；复用 REVIEW_* 靠 entity_type 区分 | 枚举与 DDL①③ 已落；Service 未实现 | 卡 A |
| A7 | 资质单独审核并发安全：version 不匹配 40901 | DDL④ 已写入 schema 但未提交 | 卡 A |
| A8 | 生命周期申请前置态与同类型 PENDING 去重（40902）；ELIMINATED 终态后禁建申请 | 未实现 | 卡 A |
| A9 | PerformanceFactRecord 物理上无分数/评级字段；mock 忽略前端 fact_record | 已撤销 | 卡 D |
| A10 | 五维权重 30/25/20/15/10；评级四档与 90/80/70 三边界 | 已撤销 | 卡 D |
| A11 | 双维度零业务免考，复用单一 quality_exempt | 已撤销；TDD 文档未承载 D 分支 | 卡 D + M4 |
| A12 | 资质过期 → C=0 → risk_warning=true；不改供应商状态 | 已撤销 | 卡 D |
| A13 | 一供应商一周期一张在途单：uk_supplier_active_period + DuplicateKeyException→40902 | DDL 已落；代码未实现 | 卡 D |
| A14 | 规则 A/B 数据可见性分层隔离（含 ADMIN 只读例外） | 未实现 | 卡 A |
| A15 | 规则 C 审计行级隔离 | DDL 已落；实体/写入/过滤三层皆缺 | 卡 B |
| A16 | 审核员日志页四实体视角 + entity_type 逗号多值（= / IN） | 已实现（后端多值 IN + 前端四实体裁剪） | 已闭环 |
| A17 | 审计写入防崩溃：record() 全包裹 try-catch 不外抛 | 已实现 | 已闭环 |
| A18 | 错误码十字段口径；业务错随 HTTP 200 返回 | 已实现（ErrorCode + GlobalExceptionHandler） | 已闭环 |
| A19 | 逻辑删除：STAFF 仅删本人 DRAFT；正式流档案禁物理删除 | 未实现 | 卡 A |
| A20 | D 级不自动变更供应商状态，必须走人工申请 | 已撤销 | 卡 D |

# 七、下一步行动计划（Action Items）

| # | 行动项 | 责任方 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬冻结基线：提交一次契约 + DDL 基线 commit，形成可回滚锚点 | 用户明示 → lead/子代理执行 | 待指令（git commit 须明确授权） |
| 2 | 派发卡 A → 卡 B（同批或紧随），TDD 红先行、同批提交单测 | tech-lead 拆卡 → backend-dev | 待指令（用户 10:00 指示"先不做"） |
| 3 | 存量 vendor_db 核列并按需 ALTER（R4） | backend-dev（卡 A/B 前置） | 待指令 |
| 4 | 卡 D 绩效引擎重开（前置 mode 缺口已闭合） | tech-lead → backend-dev | 可派发，待拍板 |
| 5 | 卡 C 前端详情页标红 + 补传入口 + 日志对接 | frontend-dev（卡 A/B 之后） | 暂缓 |
| 6 | 转呈 M1~M5 docx 修订备忘录 | 项目负责人 → 需求方 | 待呈报 |
| 7 | 门禁复核：每卡交付须附 mvn test 与 JaCoCo 实跑数，禁引用历史数字 | lead 聚合监工 | 持续 |

# 附：本报告数据来源（可复算）

• ./mvnw -o test → Tests run: 139, Failures: 0, Errors: 0 / BUILD SUCCESS

• ./mvnw -q -o test-compile → exit=0（撤销后无残留引用）

• target/site/jacoco/jacoco.csv → 行 396/398 = 99.50%，分支 84/84 = 100.00%

• docs/api-spec.md §0/§2/§4/§5/§8、docs/backend-interface-design.md L203/L207/L235、docs/acceptance-criteria.md §1~§4

• srm-backend/src/main/resources/schema.sql（6 表 DDL + audit_log.supplier_id + DDL④ 未提交行）

• docs/供应商管理系统需求规格说明书-补充非MVP V1.6_20261011待评审.docx、docs/TDD.docx（均只读解析）